# JackYun v5 首次同步缺陷修复与隔离验收

执行记录  |  2026 年 10 月 26 日  |  Portal 3.47.8  |  Azure Functions 3.9.1（待发布）

结论摘要  已修复并在 Azure staging 真实 PostgreSQL 上验证一个阻断新账号首次 v5 同步的 P1：没有旧 Schedule 行时，空投影 revision 0 不再写入要求 revision 大于 0 的 v4 表。原数据库保持只读，v5 灰度未开启；生产认证读写和手机—电脑验收仍未完成。

| 对象 | 任务开始时 | 本次代码目标 | 生产状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal | 3.47.7 / main f46042e | 3.47.8 | 尚待合并和部署 |
| Azure Functions | 3.9.0 | 3.9.1 | 尚未部署本次修复 |
| v5 数据库 | 目标库无 v5 表 | 隔离 staging 已迁移 | 生产目标库未迁移 |
| 账号灰度 | 默认关闭 | 继续默认关闭 | 未启用 |

# 1 缺陷结论

真实 Azure PostgreSQL 只读清点到 8 个 Auth 账号，其中 2 个有旧 Schedule 行、6 个没有。legacy_sync_data 的数据库约束是 CHECK (revision > 0)。v5 首次 bootstrap 对空账号调用兼容投影写入，原逻辑尝试插入 revision=0，因此 PostgreSQL 返回 SQLSTATE 23514，第一次 manifest 或资源初始化可能失败。

这不是合成测试夹具问题，也不是网络或认证错误。缺陷发生在正常的新账号状态，足以阻止一部分账号建立 v5 基线，属于上线阻断项。

# 2 修复设计

现在 revision=0 的空 Schedule 基线只写到 sync_v5_projection_heads，不创建旧版 legacy_sync_data 行。projection head 保存空对象的 SHA-256；当第一条真实资源变更成功时，兼容投影第一次写入旧表，revision 从 1 开始。已有旧 Schedule 行仍走原有 metadata-only 更新逻辑，不重写完整正文。

修改范围包括 Azure v5 handler、针对空 Schedule bootstrap 的回归测试、Functions 健康版本与包版本、Portal 包版本及更新记录。应用回退保持旧 v4 路径；本次没有更改默认灰度策略。

| 版本字段 | 新值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Portal package.json 与 lock | 3.47.8 | 补丁级数据正确性修复 |
| Functions package 与部署元数据 | 3.9.1 | 修复位于 Azure 后端；健康端点和测试同步递增 |
| 灰度环境变量 | 不变 | SYNC_V5_USERS 与 SYNC_V5_SCOPES 仍未设置为生产启用 |

# 3 备份与隔离恢复

操作前先确认目标数据库 jackyun_migration_20261007 很可能承载当前生产数据。该库只执行只读身份、版本、表结构、约束和指纹查询；v5 SQL 从未运行在该库。

以 PostgreSQL 17.11 的 pg_dump 导出完整自定义格式归档，文件 53,594,857 字节，SHA-256 为 827FE92B092661B43745E0359DBFA81D641434ABB986A8F7A1A5AC77F8CD396B，pg_restore --list 解析成功。归档包含 Auth 与 Storage 数据段。备份保存在本机 .migration-private/v5-final-audit-20261026，ACL 仅授予当前用户、SYSTEM 与管理员；本机 BitLocker 状态未能核验，因此该文件目前只能确认访问控制，不能声称磁盘加密。

在同一 Azure Flexible Server 上单独创建 jackyun_v5_stage_20261026，不新增服务器或计算规格。把上述备份用单事务恢复到 staging，恢复时不应用 owner 与 ACL；恢复后对原库和 staging 的 public 与 jackyun_private 87 张表做列定义、行数和排序内容指纹对比，结果完全一致。

从 main 的 azure/sync-v5.sql 生成受保护的临时副本，只将数据库名保护条件改为 staging 库；原始 SQL SHA-256 为 B648F81F3B52CA3820D68CBBB6FE1EEC1F14B0A20A0B23D7EECD01DE5B3CEFE5，临时副本 SHA-256 为 398DB0856B672A51A7A04C83FE48F4F3AE03F97521EA6DD6B0B93ABEF545A64B。迁移在事务内提交到 staging。

# 4 staging 验收结果

| 检查项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 兼容数据保持 | 通过 | 迁移前后 87 张既有业务表的列、计数与指纹一致 |
| 新 v5 schema | 通过 | 5 张 v5 表全部启用 RLS；策略目标为 jackyun_sync_runtime |
| runtime 角色 | 通过 | 非 superuser、无 BYPASSRLS、无 LOGIN；只镜像目标库已存在的 9 组表权限 |
| 首次空基线 | 通过 | 空 manifest 可读；revision 0 只出现在 v5 head，无旧表行 |
| 首条资源写入 | 通过 | 首条 v4 兼容行 revision=1，满足旧表约束 |
| 端到端 handler 事务 | 通过 | 重复操作、回执、SHA-256、冲突不覆盖、删除 tombstone 均符合预期 |
| 测试数据清理 | 通过 | 测试操作整体 ROLLBACK；目标合成用户关联的 v5 与 Schedule 行残留为 0 |

验收使用实际 azure/backend/sync-v5.mjs handler 和真实 PostgreSQL 驱动，连接 staging 数据库，SET LOCAL ROLE jackyun_sync_runtime 并设置一次性合成测试操作。该测试没有 Auth JWT、公开 HTTP 入口或客户端设备参与，不能替代生产认证 API 验收。

# 5 代码回归与构建

108 项同步相关 Node 测试通过，覆盖 v5 handler、v4 兼容、资源客户端、IndexedDB 原子游标、离线队列、重试、页面订阅与跨标签页租约。

Next.js 16.3.8 webpack 生产构建成功；构建内 TypeScript 检查通过，独立 tsc --noEmit 也通过。

变更文件定向 ESLint 0 errors、1 个现存未使用变量 warning。

生产发布、GitHub Actions 和 Azure Functions 包部署尚未执行；本记录不把本地构建当作部署验收。

# 6 数据安全与回滚边界

原生产数据库未迁移，现有 8 个账号仍由旧兼容路径承载；生产 v5 表仍缺失，灰度保持关闭。此次 staging 副本含现有 Auth 数据，继续留存会占用同一服务器少量存储与备份空间，应在后续 staging API 验收完成后删除，或由用户明确要求保留。

本机完整归档受 ACL 限制，但磁盘加密状态不可见。建议在长期保留或把归档移出本机前，由设备管理员确认 BitLocker/设备加密，并保留恢复密钥；不要把备份、密码或令牌提交到仓库或聊天。

若 staging 迁移验收失败，可丢弃隔离库并从本机归档重新恢复。由于没有生产 schema 或数据写入，本次无需生产反向迁移，也无需将 v5 操作降级回 v4。

# 7 到真实 v5 端到端验收还差什么

合并 3.47.8 / 3.9.1，并分别确认 Vercel 生产部署 READY、commit SHA 正确；部署 Azure Functions 3.9.1 后核对健康端点版本与 v5 路由。

确认生产数据库最终迁移窗口与恢复方案；迁移仍须先有新鲜备份、 staging 演练、锁与角色核验、可执行回滚步骤。当前没有对生产库执行 v5 DDL。

使用专用测试账号获得有效登录会话，在测试账号或受控 staging HTTP 环境验证认证读写、receipt、SHA-256 复读和服务端授权隔离。无需在聊天发送密码或 bearer token。

让同一测试账号在电脑和手机/PWA 完成双向资源同步、离线修改重连、真实冲突保留及明确 v4 回滚验证。当前只有真实数据库 handler 事务，没有设备、浏览器登录态或跨设备证据。

通过安全门槛后才对该测试账号按服务端账号与资源范围开启 v5；采集请求/响应字节、延迟、数据库查询与 503 基线。完成验证之前 v5 默认关闭，不能宣称生产资源同步已启用。

# 附录 测试数据库处置

staging 数据库名称：jackyun_v5_stage_20261026。当前仍保留在 jackyunasia PostgreSQL 服务器，仅用于继续受控 HTTP/认证验收；测试期间测试事务均已回滚。结束验收后应删除该 staging 数据库及不再需要的临时副本，再复核生产库仍未开 v5 灰度。